**«УТВЕРЖДАЮ»**

Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Н.Дурдаев

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_\_ г.

**СПРАВКА**

о количестве выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2017-2019 г.г.

(в редакции краткосрочного плана капитального ремонта, утверждённой постановлением правительства Нижегородской области №615 от «27» августа 2018 г.) на период 2017 г.

**За III квартал 2018 года** (накопительно)

по состоянию на «01» октября 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** |
| **1** | Количество многоквартирных домов в том числе: | шт. | 493 | 327 |
| **2** | Общая площадь многоквартирных домов | кв. м | 1 236 827,32 | 850 790,48 |
| **3** | Общее количество работ (услуг), в том числе: | шт. | 1 628 | 1 208 |
| **3.1** | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | шт. | 115 | 93 |
| **3.2** | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | шт. | 158 | 114 |
| **3.3** | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | шт. | 1 | - |
| **3.4** | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | шт. | 128 | 92 |
| **3.5** | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | шт. | 31 | 25 |
| **3.6** | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | шт. | 152 | 97 |
| **3.7** | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативных срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | шт. | 59 | 52 |
| **3.8** | ремонт крыши | шт. | 167 | 116 |
| **3.9** | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | шт. | 40 | 33 |
| **3.10** | ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | шт. | 162 | 99 |
| **3.11** | замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов (ПУ) | шт. | 1 | 1 |
| **3.12** | ремонт фундамента многоквартирного дома | шт. | 6 | 4 |
| **3.13** | ремонт системы дымоудаления | шт. | - | - |
| **3.14** | установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления коммунальных ресурсов (УУ, УР) | шт. | - | - |
| **3.15** | разработка проектной документации | шт. | 145 | 128 |
| **3.16** | строительный контроль | шт. | 463 | 354 |

**СОГЛАСОВАНО**

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник производственно-экономического  управления | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Логинова |
|  |  |

**СОСТАВЛЕНО:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ведущий специалист отдела планирования  и подготовки технической документации | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н.Евлампьева |