**СПРАВКА**

о количестве выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2017-2019 г.г.

(в редакции приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области № 22 от 29.03.2019) на 2019 г.

**За III квартал 2019 года** (накопительно)

по состоянию на «01» октября 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** |
| **1** | Количество многоквартирных домов в том числе: | шт. | 854 | 277 |
| **2** | Общая площадь многоквартирных домов | кв. м | 1 906 073,77 | 425 492,06 |
| **3** | Общее количество работ (услуг), в том числе: | шт. | 3 050 | 731 |
| **3.1** | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | шт. | 247 | 10 |
| **3.2** | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | шт. | 176 | 5 |
| **3.3** | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | шт. | 25 | - |
| **3.4** | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | шт. | 251 | 5 |
| **3.5** | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | шт. | 60 | 1 |
| **3.6** | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | шт. | 246 | 6 |
| **3.7** | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативных срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | шт. | 72 | 1 |
| **3.8** | ремонт крыши | шт. | 284 | 14 |
| **3.9** | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | шт. | 45 | - |
| **3.10** | ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | шт. | 259 | 6 |
| **3.11** | замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов (ПУ) | шт. | 6 | - |
| **3.12** | ремонт фундамента многоквартирного дома | шт. | 41 | - |
| **3.13** | ремонт системы дымоудаления | шт. | - | - |
| **3.14** | установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления коммунальных ресурсов (УУ, УР) | шт. | - | - |
| **3.15** | разработка проектной документации | шт. | 819 | 671 |
| **3.16** | строительный контроль | шт. | 519 | 12 |